### Bước 1: Checklist Demo chuẩn

| Hạng mục | Trạng thái | Quyết định | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| US01: Tìm kiếm quán ăn theo GPS | 100% DoD | Mang ra demo | Đã hoàn thành, sẵn sàng nghiệm thu |
| US02: Thanh toán qua VNPay | 100% DoD | Mang ra demo | Đã hoàn thành, sẵn sàng nghiệm thu |
| US03: Gợi ý món ăn theo sở thích | 90%, chưa qua kiểm thử tải | Loại bỏ | Chưa đạt DoD, không demo tính năng dở dang |

Nguyên tắc áp dụng: chỉ demo những gì “Done”. Một tính năng 90% vẫn là chưa xong, và việc đưa nó ra trước khách hàng dễ tạo kỳ vọng sai hoặc lộ lỗi. US03 được trả về Product Backlog để hoàn thiện và kiểm thử tải ở Sprint sau.

### Bước 2: Kịch bản 4 bước của Sprint Review

| Giai đoạn | Người chịu trách nhiệm | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| 1. Mở đầu | Product Owner (có Scrum Master hỗ trợ điều phối thời gian) | PO chào mừng Ban giám đốc và Đại diện nhà hàng, nhắc mục tiêu Sprint 2, công bố danh sách tính năng nghiệm thu (US01, US02) và nói rõ US03 chưa đạt DoD nên chưa trình bày. |
| 2. Demo trực tiếp | Developer | Thao tác trực tiếp trên môi trường Staging, theo luồng thực tế của người dùng: mở app, tìm quán theo GPS (US01), chọn món, thanh toán VNPay (US02). |
| 3. Thảo luận / Dùng thử | Stakeholder (Ban giám đốc, Đại diện nhà hàng) | Trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, nêu nhận xét, góp ý và yêu cầu mới. Developer giải đáp thắc mắc kỹ thuật, Scrum Master giữ buổi họp đúng trọng tâm. |
| 4. Cập nhật Backlog | Product Owner | Ghi nhận toàn bộ phản hồi vào Product Backlog, sắp xếp lại độ ưu tiên và thông báo hướng đi cho Sprint tiếp theo. |

Vai trò của Scrum Master xuyên suốt: đảm bảo buổi họp đúng thời lượng (timebox), giữ không khí xây dựng và bảo vệ quy trình, không trực tiếp demo hay quyết định ưu tiên.

### Bước 3: Phản hồi xử lý tình huống

#### Tình huống A: Nhà hàng yêu cầu thêm “In hóa đơn nhiệt tự động” vào tuần tới

Product Owner:

“Cảm ơn anh/chị đã đề xuất, đây là một nhu cầu rất thực tế với vận hành nhà hàng. Em đã ghi nhận yêu cầu này vào Product Backlog và team sẽ tiến hành đánh giá độ ưu tiên trong buổi Sprint Planning tiếp theo. Sau buổi Planning, em sẽ cập nhật lại cho anh/chị biết tính năng này nằm ở Sprint nào.”

Điểm cần giữ: ghi nhận, đưa vào Backlog, đánh giá ở Sprint Planning, không hứa làm ngay. Sprint Backlog đã được chốt, nên mọi thay đổi phải qua đánh giá ưu tiên.

#### Tình huống B: Lỗi Gateway Timeout khi demo VNPay

Developer:

“Xin lỗi anh/chị, hệ thống vừa báo lỗi kết nối cổng mạng (Gateway Timeout). Em đã ghi lại mã lỗi để team kiểm tra nguyên nhân ngay sau buổi họp. Trong lúc đó, em xin phép chuyển sang demo luồng tìm kiếm quán ăn theo GPS để anh/chị tiếp tục theo dõi, và sau buổi họp em sẽ gửi lại video hoặc demo lại luồng thanh toán khi hệ thống ổn định.”

Product Owner hỗ trợ (nếu cần):

“Cảm ơn anh/chị đã thông cảm. Team sẽ gửi lại kết quả kiểm tra và bản demo luồng thanh toán trong ngày hôm nay.”

Điểm cần giữ: thành thật xin lỗi, ghi nhận mã lỗi, chủ động chuyển hướng sang luồng khác, không cãi vã, không đổ lỗi, không chữa cháy trực tiếp trên sân khấu.

### Tự đối chiếu bảng kiểm

- Bước 1: chọn US01, US02; loại US03.

- Bước 2: đủ 4 giai đoạn, đúng người phụ trách (PO, Developer, Stakeholder, PO).

- Bước 3: Tình huống A dùng đúng mẫu câu “ghi nhận vào Backlog, đánh giá ở Sprint Planning”; Tình huống B có xin lỗi, ghi mã lỗi, chuyển hướng demo.