### Quy trình 5 bước của buổi Retro

| Bước | Hoạt động | Phụ trách chính |
| --- | --- | --- |
| 1. Khởi động | Icebreaker, nhắc quy tắc an toàn (không đổ lỗi) | Scrum Master |
| 2. Thu thập | Mỗi người ghi ý kiến lên bảng | Cả team |
| 3. Phân tích | 5 Whys cho vấn đề nhức nhối nhất | Cả team, SM điều phối |
| 4. Chốt hành động | Viết Action Items chuẩn SMART | Cả team |
| 5. Kết thúc | Đưa Action Items vào Backlog, tổng kết, cảm ơn | SM, PO |

### Bước 1: Khởi động và phân loại dữ liệu

Icebreaker: Scrum Master yêu cầu mỗi thành viên mô tả Sprint 2 bằng đúng 1 từ (ví dụ: “căng thẳng”, “đoàn kết”, “học hỏi”) và giải thích trong 15 giây. Hoạt động này giúp cả team vào không khí cởi mở và nắm được tâm trạng chung.

Phân loại theo Start - Stop - Continue:

| Nhóm | Ý kiến | Đối chiếu 4Ls |
| --- | --- | --- |
| Continue (tiếp tục) | Tinh thần hỗ trợ nhau khi gần hạn chót | Liked |
| Start (bắt đầu) | Xây dựng môi trường kiểm thử tự động để thay test thủ công chậm trễ | Lacked |
| Stop (dừng) | Tranh luận sâu kỹ thuật trong Daily Scrum khiến buổi họp quá 45 phút | Lacked |

### Bước 2: Phân tích gốc rễ bằng 5 Whys

Vấn đề: Daily Scrum thường xuyên kéo dài hơn 45 phút.

- Tại sao họp Daily kéo dài 45 phút? Vì một số lập trình viên tranh luận chi tiết về cấu trúc cơ sở dữ liệu.

- Tại sao lại tranh luận ngay trong Daily? Vì team chưa nắm rõ Daily chỉ dùng để đồng bộ tiến độ trong 15 phút.

- Tại sao chưa nắm quy tắc đó? Vì Scrum Master chưa đặt khung giờ cứng (timebox) và chưa kịp thời ngắt lời khi cuộc thảo luận lạc hướng.

- Tại sao Scrum Master chưa làm được điều đó? Vì team chưa có thỏa thuận làm việc (working agreement) về Daily, cũng như chưa có nơi riêng để chuyển các vấn đề kỹ thuật ra ngoài.

- Tại sao chưa có thỏa thuận và nơi chuyển vấn đề? Vì từ đầu Sprint chưa ai rà soát lại cách vận hành Daily.

Nguyên nhân gốc: thiếu timebox cứng và thiếu cơ chế chuyển thảo luận kỹ thuật sang cuộc họp riêng (parking lot). Nguyên nhân không nằm ở việc các lập trình viên “thích tranh luận”.

### Bước 3: Chuyển thành Action Item chuẩn SMART

| Phát biểu ban đầu | Action Item chuẩn SMART |
| --- | --- |
| “Cần cải thiện việc viết tài liệu kiểm thử cho cẩn thận hơn.” | Linh (Tester) hoàn thành bộ tài liệu kiểm thử API tự động cho module Thanh toán, gồm tối thiểu 20 test case phủ các luồng chính, trước ngày 30/10/2026. |
| “Scrum Master phải kiểm soát thời gian họp Daily Scrum ngắn lại.” | Hùng (Scrum Master) áp dụng đồng hồ đếm ngược timebox cứng 15 phút cho Daily Scrum từ ngày đầu Sprint 3, chuyển mọi tranh luận kỹ thuật sang “parking lot” sau họp, với mục tiêu ít nhất 90% buổi Daily kết thúc trong 15 phút. |

Đối chiếu tiêu chí:

| Tiêu chí | Action Item 1 | Action Item 2 |
| --- | --- | --- |
| S (Specific) | Tài liệu API test module Thanh toán | Timebox 15 phút và parking lot cho Daily |
| M (Measurable) | Tối thiểu 20 test case | 15 phút, ít nhất 90% buổi Daily đạt |
| A (Assignee) | Linh | Hùng |
| R (Realistic) | Một module, khoảng 9 ngày làm việc | Chỉ cần đồng hồ và thỏa thuận chung |
| T (Time-bound) | Trước 30/10/2026 | Từ ngày đầu Sprint 3 |

Lưu ý: đề mẫu có mốc 15/10/2026, nhưng mốc đó đã qua so với ngày hôm nay (21/10/2026) nên mình chọn 30/10/2026. Số lượng 20 test case cũng là con số giả định, bạn có thể điều chỉnh theo thực tế dự án.

### Bước 4: Đưa vào Backlog ở bước Kết thúc

Ở Bước 5 của Retro, Scrum Team đưa ngay hai Action Items đã chốt vào Sprint Backlog của Sprint 3 để theo dõi và thực thi, không để chúng nằm lại trong biên bản họp:

- Tạo mỗi Action Item thành một task riêng, ghi rõ người phụ trách và deadline.

- Product Owner xác nhận để các việc này được tính vào năng lực (capacity) của Sprint 3.

- Tiến độ được cập nhật tại Daily Scrum và đánh giá lại ở Retro của Sprint 3.

- Scrum Master tổng kết, cảm ơn cả team và khép lại buổi họp.